|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | Día | Planificación y gestión del proyecto | Análisis | Diseño | Construcción y documentación | Testing y despliegue |
| **Marzo ‘17** | 06 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | **WBS-01: 14/03/2017 – Kick-Off Amadeus** |  |  |
| 20 | WBS-02 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| **Abril ‘17** | 03 |  | WBS-06  WBS-05 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | WBS-10 |  |
| 17 |  |  | WBS-07  WBS-08 |  |  |
| 24 |  |  | WBS-09 | WBS-11 |  |
| **Mayo ‘17** | 01 |  |  |  | WBS-12 | WBS-14 |
| 08 |  |  |  | WBS-13 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| **Junio ‘17** | 05 | WBS-03 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | WBS-16  WBS-15 |
| **Julio ‘17** | 03 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | WBS-17 |
| 31 |  |  |  |  |  |
| **Agosto ‘17** | 07 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| **Septiembre ‘17** | 04 |  |  |  | **WBS-17: 05/09/2017 – Despliegue** |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | **WBS-04: 11/09/2017 – Reunión de cierre** |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |